## Slide 1
Segundo o PMBOK®, no gerenciamento de projetos, escopo é “o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com os recursos e funções especificados”.
O que é Escopo ?

## Slide 2
Nesse documento estão descritos em detalhes os prazos, custos, atividades e fases do desenvolvimento do projeto.
Orienta gestores e equipes sobre o planejamento, gerenciamento, controle e execução de suas ações.
A declaração é a saída do processo de Definição de Escopo e a entrada para a criação da Estrutura Analítica de Projeto (EAP)
Diagrama que organiza o escopo do projeto de forma visual, hierárquica e em partes menores, a fim de facilitar o gerenciamento das entregas.
Qual a importância do Escopo ?

## Slide 3
O escopo do produto está relacionado ao conjunto de características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado, seja ele parcial ou final.
Já o escopo do projeto refere-se ao trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.
Qual a diferença entre escopo de projeto e produto?

## Slide 4
O plano de gerenciamento do escopo documenta como o escopo do projeto será definido, gerenciado, controlado, verificado e comunicado à equipe do projeto e os interessados​​/clientes.
O gerenciamento de escopo serve principalmente para que o desenvolvimento do projeto seja enxuto, ou seja, para que exatamente o que foi planejado seja feito.
Você pode medir o aproveitamento da equipe, cada área com sua função e resultado de acordo com a linha do tempo e de alocação de recursos do escopo.
Como cada etapa está utilizando as aplicações para gerar valor ao produto
O gerenciamento de escopo do projeto é a segunda das 10 áreas de conhecimento do Guia PMBOK
O que é e qual a importância do gerenciamento de escopo?

## Slide 5
Planejar o Gerenciamento do Escopo;
Coletar os requisitos;
Definir o escopo;
Criar a EAP;
Validar o escopo;
Controlar o escopo.
Quais os processos do Gerenciamento do Escopo